- “广东第一田”高标准农田数字化建设项目

询 价 文 件

项目编号：JZ-TS2024080120

| 询 价 人: | 台山市农业农村局 |
| --- | --- |
| 询价代理: | 广州市见智咨询有限公司 |
| 2024年8月 |  |

目录

第一章  询价邀请书	1

第二章  投标人须知	4

第三章  用户需求	9

第四章  合同样本	25

第五章  投标文件格式	31

- 第一章  询价邀请书

- “广东第一田”高标准农田数字化建设项目

- 询价邀请书

广州市见智咨询有限公司受台山市农业农村局委托，就“广东第一田”高标准农田数字化建设项目（项目编号：JZ-TS2024080120）进行邀请询价，诚邀请有相应服务能力的供应商提交询价文件。详细内容如下：

- 一、项目名称：“广东第一田”高标准农田数字化建设项目

- 二、预算金额（招标控制价）：人民币64万元

- 三、项目地点：台山市

- 四、合同履行期限：在需求中单独提供。

- 五、项目内容：详见采购文件，请仔细研究。

- 六、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

4.本项目不接受联合体响应。

七、获取询价文件时间及地点：

1.贵单位收到本次询价邀请书后，请于2024年   月   日17:30前到指定地点获取询价文件；未按时获取询价文件，视为放弃此次响应。

2.获取询价文件时间：请于2024年    月   日至2024年   月    日（上午09:00—12:00，下午14:30—17:30）持营业执照复印件及法定代表人证书原件、法人委托证明原件以及法人身份证和委托人身份证复印件加盖供应商公章到广州市见智咨询有限公司（地址：台山市河滨中路37号）获取询价文件。

八、提交响应文件截止时间、开启时间和地点：

1.递交响应文件时间：2024年    月    日（北京时间）。提前、逾期递交或不符合规定的响应文件恕不接受。

2.递交响应文件地点：广州市见智咨询有限公司（地址：台山市河滨中路37号）

3.投标截止时间和开标时间：2024年   月   日15时00分（北京时间）。

4.开标地点：江门台山市农业农村局

九、资格审查方式

1.本次询价采用资格后审。

2.满足资格审查合格条件的投标申请人不足3名时为询价失败。询价人分析询价失败原因，修正询价方案，报有关管理部门核准后，重新组织询价。

十、本项目联系方式

1.询价人信息

询价人：台山市农业农村局

联系人：李先生

联系电话：：0750-5587261

2.询价代理机构

询价代理：广州市见智咨询有限公司

联系人：陈工

联系电话：0750-5669397

广州市见智咨询有限公司

日    期： 2024 年  月  日

- 第二章  投标人须知

1.说明

1.1适用范围

本询价文件仅适用于本询价文件询价邀请书中所叙述的项目工程

1.2定义

(I)“询价人”指，本项目的委托单位。

(2)“询价公司”指招标代理公司,本项目的询价代理机构。

(3)“供应商”指向询价公司提交响应文件的法人

(4)“甲方”指最终使用单位，合同的一方当事人。

(5)“乙方”指中标的供应商，合同的一方当事人。

1.3合格的供应商:

1.3.1合格供应商必须符合以下各项要求，并在投标时提供以下文件，若有遗漏或不符合要求均为资格审查不合格:资格条件详见本项目询价邀请函。

1.3.2供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使其投标对询价文件做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。询价机构保留进一步要求供应商补充提供有关材料的权利，拒绝提供补充材料或提供材料不真实，将被视为自动放弃投标资格。

1.4投标的费用

无论投标过程和结果如何，供应商应承担所有与其参加投标有关的全部费用

2.询价文件

2.1询价文件的组成

询价文件包括以下部分

(1)询价邀请书

(2)供应商须知

(3)用户需求

(4)合同(样本)

(5)评标办法

(6)附件

2.2询价文件的澄清

询价文件发出后，询价人可对询价文件进行必要的澄清或修改。

2.3询价文件的补充和修改

2.3.1询价公司可以用书面补充通知的方式对询价文件进行补充和修改。

2.3.2所发出的补充通知将于投标截止时间前发往所有获取询价文件的供应商。该补东通知作为询价文件的一部分。供应商在收到该通知后须予以签收。

2.3.3考虑到补充通知的影响，询价人和询价公司可决定推迟投标截止时间。

2.4询价文件的解释

本询价文件的解释权归询价公司。

3.投标总则

3.1响应文件的编写。

3.1.1供应商应存细阅读询价文件的所有内容，并按询价文件的规定，及附件要求的内容和格式，提交完整的响应文件。

3.1.2投标语言和计量单位

响应文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用国际单位。(除非询价文件中另有规定)

3.1.3供应商应按询价范围进行投标。

3.1.4供应商应用人民币报价(投标报价表参照附件)。若由单价计算得出的总价与投标总价不一致，以单价计算的结果为准。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

3.1.5供应商应确保，询价人在中华人民共和国使用本次询价范围内的一切产品均免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权以及任何其他知识产权的起诉。

3.2响应文件的组成

响应文件由封面、目录、响应承诺函、资格文件、法定代表人证明书及授权委托书、报价一览表及其他资料内容构成。

3.3投标

3.3.1供应商投标时提交的全部材料都必须密封，具体包括:

(1)响应文件一式3份(正本1份，副本2份);

(2)开标信封(内放开标一览表并加盖公章);

3.3.2供应商应按附件的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。

3.3.3所有响应文件应在规定的投标时间送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被拒绝。响应文件现场递交送达投标地点。

3.3.4所有响应文件必须装入密封的信封或封套，并在封口上加盖供应商的公章和法人代表章。无密封的响应文件将被拒绝。响应文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明:

正本或副本；

供应商名称及地址；

投标时间；

项目编号；

项目名称；

3.3.5询价公司对因响应文件未装订成册而造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.3.6询价公司对不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.3.7询价公司不接受电报、电话、电子邮件、传真投标。

3.4投标有效期

3.4.1从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，询价公司可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。同意延期的供应商在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

3.5投标保证金缴纳金额、形式和时间:

供应商应按招标文件规定的金额、形式和时间缴纳投标保证金，投标保证金作为响应文件的组成部分。

3.5.1投标保证金缴纳金额、形式和时间:

本项目不设置投标保证金。

3.6投标的修改

在投标截止时间前供应商可以修改其投标，但必须以书面形式通知询价公司，投标截止后不得修改其投标。

3.7投标的撤回

在投标截止时间前供应商可以撤标、但在投标截止后不允许撤标。

3.8开标、评标和授标

3.8.1询价公司将在投标邀请中规定的时间和地点组织开标。

3.8.2本项目预算限额标准以下，如评审过程中通过初步审查的供应商不足三家的作以下处理:

(1)如通过初步审查的供应商只有两家响应供应商，可以与两家供应商继续进行询价；

(2)如通过初步审查的供应商只有一家响应供应商，则与一家供应商继续进行询价。

(3)对于询价失败的，询价人重新审核询价文件后进行第二次询价。第二次询价失败则按照国家相关法律法规执行。

3.8.3询价公司组织和主持开标会，供应商代表在开标签到表签到。

3.8.4开标时，询价公司将当众宜读供应商名称、投标内容、投标价格，以及询价公司认为合适的其他内容。询价公司将做开标记录,开标记录包括在开标时宣读的全部内容，并由供应商签字确认。

3.8.5任何迟到或撤回的响应文件将被原封退回供应商。

3.8.6供应商在开标后离场并保持联系方式畅通。

3.8.7评标委员会可以要求供应商对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.8.8评标委员会将只对确定为实质上响应询价文件要求的投标进行评价和比较。

3.8.9实质上没有响应询价文件要求的响应文件将被视为无效投标。供应商不得通过修改或撤消不合格的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。不符合下列条件之一的属于无效供应商，检查项目包括:

1)供应商的合格性

2)响应文件的完整性，完整的响应文件应包括投标书、投标报价文件、投标资格文件；

3)响应文件包括有效的授权证明（法定代表人证明文件；非法定代表人亲自投标还需提供法定代表人授权委托书）；

4)响应文件为有效签署；

5)投标有效期符合询价文件要求；

6)经营范围符合询价文件要求；

7)投标总价等于或低于控制价；

8)响应文件没有附有询价人不能接受的条件的。

3.8.10评标委员会将由三人或以上的单数组成。负责全部的评审工作。任何人不得干预评审委员会的工作。

3.8.11评标委员会在定标以前有权按照有关法规拒绝任何或全部投标，由此造成对供应商的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

3.8.12评标委员会将采用“平均值”评标办法进行评标定标。

①确定评标基准价：计算所有通过有效性审查的投标人的投标报价的算术平均值，此算术平均值为评标基准价。

②有效投标报价按最接近评标基准价的程度进行排名，投标报价最接近者排第一名，次接近者排第二名，依此类推。排名第一名者优先推荐为中标候选人。

③如投标报价出现两个或以上相同接近平均值价格时，会采取抽签方式或者最接近平均值报价单位二次报价的方式（第二次报价必须低于第一次报价）决定。

3.8.13按定标程序确定中标人后，由询价公司向中标人发出成交通知书；成交单位应依时与买方签约。

3.8.14询价公司没有义务向未中标的供应商解释不中标的理由。

3.9.评标过程的保密性。

3.9.1开标后，直至中标人与买方签订合同后止，凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。

3.9.2从投标截止日起到定标日止，供应商不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和买方施加任何影响，其投标将被拒绝。

4.代理服务费

本次询价代理服务费由成交供应商支付，本次招标代理服务费为人民币¥      元

以上费用包含在投标总报价中，供应商在投标报价中必须综合考虑这项费用，询价人不另向成交供应商支付该项费用。

- 第三章 用户需求

- A商务要求

- 一、工程概况

- 1、项目名称：“广东第一田”高标准农田数字化建设项目

- 2、项目地点：台山市

3、建设单位：台山市农业农村局

4、本项目最高限价：人民币64万元。投标报价不得超过最高报价。投标报价高于招标控制价的为无效投标。

5、完工期限：在需求中单独提供。

- 二、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

2.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

4.本项目不接受联合体响应。

三、项目内容

(1)安装地址:台山市农业农村局

(2)完工期限:在需求中单独提供。

（3）承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工。

四、质量及验收

质量要求:符合国家质量验收规范合格等级

验收要求:根据采购合同约定进行履约验收

五、报价

本项目所有设计、产品、运输、装卸、安装调试、二次搬运、人工、税费等一切相关费用均包含在报价中，询价人不承担除成交价外的任何费用。

六、质量要求

产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购招、投标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准（供货时提供相关证明材料、有效产品合格证）。

七、售后服务

1.本项目所有货物必须提供三年全免费质保（配件+人工）并负责终身维修。质保期内供方应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供方的相关规定办理。所有材料质保时间为自验收合格之日起计。

2.在免费质保期内，供方在接到用户单位电话通知后，须在4小时之内上门服务，一般问题8小时内解决，最长不超过24小时解决问题。

3.质保期内，同一商品、同一质量问题连续二次维修仍无法正常使用，中标人须无条件给予更换零部件或退货。

八、付款方式:

合同签约后付款到合同七个工作日内支付合同总金额的50%，设备需到场安装调试完毕，凭广东省市场监督管理局合格的检测报告作为付款依据，验收合格后付合同价的80%，验收合格二年后付至合同价的97%，余款在质保期（三年）满后一个月内付清（不计利息）。

B采购清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智能监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 球机摄像头 | 26 | 套 | 图像传感器：200万像素1/3CMOS传感器 IRCUT：支持 镜头：标配4mm定焦镜头 最低照度：0.0001Lux黑光级(在全黑环境下，利用摄像头自身的光源可以达到白天一样彩色高清画质) 视频压缩算法：支持H.264 Main Profile及H264 Baseline 音频压缩算法：G.726/G.711 压缩传输码流：32Kbps-6144bps，可以自定义，默认2536Kbps 图像：1080P(1920x1080)、720P(1280x720) 视频帧率：25fps(50HZ)，25fps(60HZ) 图像设置：上下反转、左右镜像可调 存储功能：最大支持128G Micro SD卡存储，支持定时录像存储 移动侦测：可设置4个独立检测区域(灵敏度1-100可设) 网络协议：支持TCP/IP，HTTP，TCP，ICMP，UDP，ARP，IGMP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,NTP,UPNP，RTSP，RTMP 接入协议：支持ONVIF21协议 音频输入：1路输入，支持MIC输入/线性输入 音频输出：1路输出，支持连接耳机或功放 云台：上下90左右355 网络接口：以太网、WIFI、4G 工作环境温湿度：0℃~50℃ 10%~95%RH 电源：DC12V 2A（DC12V/2A） 功耗：4.5W 含3年流量费、3年线上储存 |  |
| 2 | 太阳能供电系统 | 26 | 套 | 含150w太阳能板，45ah蓄电池，太阳能充电控制器，防水箱体 |  |
| 3 | 立杆 | 26 | 套 | 3米 |  |
| 4 | 地笼 | 26 | 套 |  |  |
| 二 | 土壤墒情监测 |  |  |  |  |
| 1 | 土壤温湿度传感器 | 32 | 套 | 供电电源：DC12-24V 通信信号：RS485 温度测量范围：-40℃-80℃(可定制) 水分测量范围：0-100% 温度精度：±0.5℃ 量程：-45℃-115℃ 水分精度：0-53%范围内为±3%；53-100%范围内为±5% 安装方式：全部埋入或探针全部插入被测介质 响应时间：<1s 防护等级：IP68 耗电：≤0.15W（@DC12V，25℃） 工作压力范围：0.9-1.1atm |  |
| 2 | 土壤氮磷钾传感器 | 32 | 套 | 供电电源：DC12V-24V 通信端口：RS485 测量范围：0-1999mg/kg 测量精度：±2%F.s 分辨率：1mg/kg（1mg/l） 响应时间（T90，秒）：小于10 工作温度：5至45℃ 工作湿度：5至95%（相对湿度）、无凝结 |  |
| 3 | 土壤电导率传感器 | 32 | 套 | 供电电源：DC12-24V 通信方式：RS485 电导率量程：0-10000us/cm 电导率分辨率：10us/cm 响应时间：<1s 防护等级：IP68 耗电：≤0.15W（@12V DC , 25℃） 工作压力范围：0.9-1.1atm 存储环境：-45℃-115℃ 安装方式：全部埋入或探针全部插入被测介质 |  |
| 4 | 土壤PH值传感器 | 32 | 套 | 供电电源：DC12-24V 输出信号：RS485输出(Mondbus协议) 测量精度：±0.3pH PH测量范围：3-9pH 长期稳定性：≤5%/year 工作温度：0-55℃ 响应速度：≤15s 耗电：≤0.15W |  |
| 5 | 4G网关 | 32 | 套 | 尺寸：L160mm*W150mm*H40mm 工作电源：DC12-24V/2A 通信方式：4G-CAT1、以太网、LoRa、RS485 工作环境：-20℃~60℃，≤90%RH无凝露 储存环境： -10~70℃，10~70%RH |  |
| 6 | 流量费 | 32 | 套/年 | 含三年流量费 |  |
| 7 | 太阳能供电系统 | 32 | 套 | 含120w太阳能板，35ah蓄电池，太阳能充电控制器，防水箱体等 |  |
| 8 | 立杆 | 32 | 套 | 3米 |  |
| 9 | 地笼 | 32 | 套 |  |  |
| 三 | 水质监测 |  |  |  |  |
| 1 | ⽔体PH值传感器 | 28 | 套 | 供电电源：DC12-24V 通信方式：RS485 测量精度 ±0.5pH PH测量范围 3-9pH PH测量分辨率 0.01pH 耗电 ≤0.15W（@12V DC , 25℃） |  |
| 2 | 液位传感器 | 28 | 套 | 供电电源：DC12-24V 通信方式：RS485 量程：1-50m（可定制） 精度：0.5级（默认）/0.3级/0.1级 响应时间：0.5ms 不灵敏区：≤±1%FS 稳定性：±0.%FS/年 温度补偿：0-50℃ 介质温度：0-70℃ 防护等级：IP68 探头类型：进口扩散硅 整体材质：304不锈钢壳体、304不锈钢膜片、PVC高分离子材料防水引线 |  |
| 3 | 水质电导率传感器 (不锈钢电极 1.0) | 28 | 套 | 直流供电 12-24V DC 耗电 ≤0.15W（@12V DC , 25℃） 测量精度 3%F.s 输出信号 485/4-20mA/0-10V 温度补偿 -20℃-80℃（手动/自动） 响应速度 ≤15s |  |
| 4 | 4G网关 | 28 | 套 | 尺寸：L160mm*W150mm*H40mm 工作电源：DC12-24V/2A 通信方式：4G-CAT1、以太网、LoRa、RS485 工作环境：-20℃~60℃，≤90%RH无凝露 储存环境： -10~70℃，10~70%RH |  |
| 5 | 流量费 | 28 | 套/年 |  |  |
| 6 | 太阳能供电系统 | 28 | 套 | 含150w太阳能板，45ah蓄电池，太阳能充电控制器，防水箱体、立杆等 |  |
| 7 | 立杆 | 28 | 套 | 3米 |  |
| 8 | 地笼 | 28 | 套 |  |  |
| 四 | 环境气象监测站 |  |  |  |  |
| 1 | 光照度传感器 | 1 | 套 | 供电电源：DC12-24V 通信方式：RS485 光照强度精度：±5%(25℃) 光照强度：0-65535Lux/0-20万Lux 长期稳定性（光照强度）：≤5%/y 耗电：≤0.15W（@12V DC , 25℃） |  |
| 2 | 二氧化碳传感器 | 1 | 套 | 供电电源：12-24V DC CO2测量范围：5000ppm/1%/3%/65%/100%可选 平均电流：<85mA CO2精度：±(50ppm+3%读数) (25℃) 非线性：<1%F·S 预热时间：2min（可用）10min(最大精度) 输出信号：RS485标准Modbus 湿度精度：±3%RH (0%RH-100%RH,25°C) 温度精度：±0.5°C (25°C) 湿度量程：0%RH-100%RH 温度量程：-40°C-80°C(可定制) 温度长期稳定性：≤0.1°C/y 湿度长期稳定性：≤1%/y |  |
| 3 | 温湿度传感器 | 1 | 套 | 直流供电：DC12V-24V 通信方式：RS485输出 响应时间：≤15S(1m/s风速) 温度长期稳定型：≤0.1℃/year 湿度长期稳定性：≤1%y 温度范围：-40℃-80℃（可定制） 湿度范围：0-100%RH 温度分辨率：0.1℃ 湿度分辨率：0.1%RH 耗电：≤0.15W(@12V DC , 25℃) 工作压力范围：0.9-1.1atm 最大功耗：0.4W |  |
| 4 | 大气压力传感器 | 1 | 套 | 直流供电（默认）：12-24V DC 最大功耗（RS485输出）：＜4W 绝对测量范围：10-1200mbar 分辨率（气压）：0.012 mbar 分辨率（温度）：0.1℃ 精度（气压）：±1.5mbar(@25℃1035mbar) 精度（温度）：±0.5℃（25℃典型值） 工作范围：0-40℃/0-80RH% 输出信号：RS485(Mondbus协议) 耗电：≤0.15W（@12V DC , 25℃） |  |
| 5 | 风向传感器 | 1 | 套 | 供电电源：DC12V-24V 通讯端口：RS485 风速测量范围：0-30m/s 风速测量精度：±1m/s 响应时间：小于5秒 运行温度：-30-80℃ 工作湿度环境：0-100%RH（15-95%RH） 耗电：<1W |  |
| 6 | 风速传感器 | 1 | 套 | 供电电源：DC12V-24V 通讯端口：RS485 风向测量范围：0-360°（16个方位） 风向测量精度：±3° 响应时间：小于5秒 运行温度：-30-80℃ 工作湿度环境：0-100%RH（15-95%RH） 耗电：<1W |  |
| 7 | 雨量传感器 | 1 | 套 | 测量范围：0.01mm～3mm/min 分辨率：0.2mm 精度：0.2mm 测量误差：±3% 响应时间：小于1秒 通讯方式：RS485 波特率：2400/4800/9600 供电方式：12V-24V DC 耗电：<1W 工作温度环境：-10-50℃ 工作湿度环境：0-95%（相对湿度）、无凝结 |  |
| 8 | 太阳总辐射传感器 | 1 | 套 | 测量范围 0-1500W/m2 光谱范围 0.3-3um 分辨率 1 W/m2 |  |
| 9 | PM2.5,PM10传感器 | 1 | 套 | 供电电源：DC12V-24V 通信方式：RS485 PM2.5测量范围 0-1000ug/m3 PM2.5精度 <读数的±10%(25℃) 温度测量范围 -40℃-80℃(可定制) 温度精度 ±0.5℃ 湿度测量范围 0-100%RH 湿度精度 ±3%RH 功耗：平均电流 <85mA |  |
| 10 | 空气VOC传感器 | 1 | 套 | 供电电源 ：DC12V-24V 通信方式 ：RS485 TVOC测量范围 ：0-1000ppb TVOC测量方式 ： 光学检测方式 TVOC测量精度 ： 5%F.s CO2测量范围 ：400-5000ppm CO2测量方式 ：气敏等效测量 压力范围 ：标准大气压±10% 重复性 ：<2%输出值 响应时间 ：≤15S 运行温度 ：0-50℃ 工作湿度环境 ：20-90%RH 工作压力范围 ：0.9-1.1atm 外形尺寸 ：110×85×44mm3 工作湿度 ：15-90%(无凝露) 耗电 ：≤0.15W（@12V DC , 25℃） |  |
| 11 | 土壤温湿度传感器 | 1 | 套 | 供电电源：DC12-24V 通信信号：RS485 温度测量范围：-40℃-80℃(可定制) 水分测量范围：0-100% 温度精度：±0.5℃ 量程：-45℃-115℃ 水分精度：0-53%范围内为±3%；53-100%范围内为±5% 安装方式：全部埋入或探针全部插入被测介质 响应时间：<1s 防护等级：IP68 耗电：≤0.15W（@DC12V，25℃） 工作压力范围：0.9-1.1atm |  |
| 12 | 土壤氮磷钾传感器 | 1 | 套 | 供电电源：DC12V-24V 通信端口：RS485 测量范围：0-1999mg/kg 测量精度：±2%F.s 分辨率：1mg/kg（1mg/l） 响应时间（T90，秒）：小于10 工作温度：5至45℃ 工作湿度：5至95%（相对湿度）、无凝结 |  |
| 13 | 土壤电导率传感器 | 1 | 套 | 供电电源：DC12-24V 通信方式：RS485 电导率量程：0-10000us/cm 电导率分辨率：10us/cm 响应时间：<1s 防护等级：IP68 耗电：≤0.15W（@12V DC , 25℃） 工作压力范围：0.9-1.1atm 存储环境：-45℃-115℃ 安装方式：全部埋入或探针全部插入被测介质 |  |
| 14 | 土壤PH值传感器 | 1 | 套 | 供电电源：DC12-24V 输出信号：RS485输出(Mondbus协议) 测量精度：±0.3pH PH测量范围：3-9pH 长期稳定性：≤5%/year 工作温度：0-55℃ 响应速度：≤15s 耗电：≤0.15W |  |
| 15 | 控制主机 | 1 | 套 | 类型：智能控制主机 尺寸：520mm*356mm*115mm 重量：4.5KG 工作电源：220V/50Hz 工作环境：-20℃~60℃，≤90%RH无凝露 储存环境： -10~70℃，10~70%RH 上行：以太网、4G-CAT1 下行：LoRa、RS485 开关控制器数量：12路；30路LoRa无线控制开关(非标配) 总功率：12kW 电源功率输出：12路220VAC；单路≤1000VA APP独立控制：支持 定位功能：GPS/北斗定位功能（可选） 情景模式：支持多种情景模式切换 传感器接口支持RS485接口ModBus协议，需搭配无线采集器,无线采集器及传感器（非标配)： 土壤湿度传感器、 土壤氮磷钾气传感器、土壤温湿EC值三合一传感器、二氧化碳浓度传感器、水温传感器、水体溶氧量传感器、水体 PH值传感器、水体氨氮含量传感器、环境湿度传感器、水体亚硝酸钾传感器、PM2.5/10传感器、水体透明度传感 器、水体盐度传感器、液位传感器、有害动物探测器、光照度传感器；支持RS485、ModBus协议；支持PLC控制 、电机控制、灯光控制等 防护等级：IP65 无线控制：无线电磁阀、门禁、卷帘、无线开关、无线采集等(理论控制距离2kM) |  |
| 16 | 流量费 | 1 | 套/年 |  |  |
| 17 | 太阳能供电系统 | 1 | 套 | 含150w太阳能板，45ah蓄电池，太阳能充电控制器，防水箱体 |  |
| 18 | 雨量计支架 | 1 | 套 | 固定雨量计 |  |
| 19 | 立杆 | 1 | 套 | 3米 |  |
| 20 | 地笼 | 1 | 套 |  |  |
| 五 | 智慧农田展示服务中 |  |  |  |  |
| 1 | 室内电视机 | 1 | 套 | 86寸、4K超高清大屏、10.7亿色原彩显示 |  |
| 2 | 台式电脑 | 1 | 台 | 处理器≥I5 内存≥8G 固态硬盘 1T 集成 W10 操作系统 显示器≥21.5 寸 键盘鼠标套 |  |
| 3 | 三联操作台 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 硬盘录像机及存储硬盘 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 企业级路由器 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 企业级交换机 | 1 | 套 | 信锐安视交换机，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1G/2.5G SFP光口；交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥108Mpps/126Mpps，支持全端口线速转发；支持NMC/vNMC/NAC/SAC统一管理、统一查看状态、VLAN等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化 |  |
| 7 | 机柜 | 1 | 套 |  |  |
| 8 | 物联网智能通讯终端 | 1 | 套 |  |  |
| 六 | 软件开发 |  |  |  |  |
| 1 | APP定制开发 | 1 | 套 | 1.原生iOS苹果、Android安卓系统开发，UI界面按需定制； 2.设备管理：网关、LoRa、传感器、继电器、摄像头等硬件设备统一管理； 3.用户管理：可进行用户分级管理； 4.远程控制：可以进行远程控制，进行设置、更新内容、监控运行状态等； 5.统计数据展示：可以将已有的传感器数据进行统计和分析； 6.实时数据展示：可以接收实时数据源，并将数据以数字、图表等形式展示出来； 7.预警推送：可以对设备运行状态、植物生长状态进行监测、预警及短信通知； 8.定时计划：定时定点进行设备开关状态控制； 9.智能策略：可根据当地天气情况、传感器数值、病虫害检测等进行设备状态智能操控。 | 安卓端应用端 |
| 2 | PC定制开发 | 1 | 套 | 1.支持主流浏览器使用，UI界面按需定制； 2.设备管理：网关、LoRa、传感器、继电器、摄像头等硬件设备统一管理； 3.用户管理：可进行用户分级管理； 4.远程控制：可以进行远程控制，进行设置、更新内容、监控运行状态等； 5.统计数据展示：可以将已有的传感器数据进行统计和分析； 6.实时数据展示：可以接收实时数据源，并将数据以数字、图表等形式展示出来； 7.预警推送：可以对设备运行状态、植物生长状态进行监测、预警及短信通知； 8.定时计划：定时定点进行设备开关状态控制； 9.智能策略：可根据当地天气情况、传感器数值、病虫害检测等进行设备状态智能操控。 |  |

- 第四章 合同样本

（此合同样本仅供参考，合同具体要求细则以双方协定为准。）

工程合同书

甲方（采购人）：台山市农业农村局

乙方（成交供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，并严格遵循询价文件的相关规定，经甲乙双方协商一致，就本项目工程等事宜，签订本合同如下，以资共同信守：

一、定义：本合同下列术语应解释为：

1、“合同” 是指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

2、“合同价”是指根据本合同规定供方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方

的价款。

3、“甲方”是指购买相关货物或服务的采购人。

4、“乙方”是指根据合同规定提供相关货物或服务的成交供应商。

5、“现场”系指合同项下交货或服务提供地点。

6、“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物或服务符合规范要求的活动。

二、项目工程清单及合同金额（详见报价表，附后）

1、项目编号：

2、项目名称：

3、具体内容：

4、合同金额：人民币              元（大写：         ）

三、付款方式

1、合同签约后付款到合同七个工作日内支付合同总金额的50%，设备需到场安装调试完毕，凭广东省市场监督管理局合格的检测报告作为付款依据，验收合格后付合同价的80%，验收合格二年后付至合同价的97%，余款在质保期（三年）满后一个月内付清（不计利息）。

2、以上款项均以银行转账方式汇至乙方在本合同尾页指定的银行账号。

3、乙方须在甲方支付每期款项之前，向甲方开具真实、合法、有效的等额增值税发票。

四、交工期限及交工地点

1、交工期限：签订合同后15个日历天完成全部服务内容，并安装调试交付使用。

2、交工地点：台山市农业农村局。

五、质量保证金

签约合同价的3%。

六、其他要求

本合同题述项目工程不允许成交后转包或分包，否则一经发现，甲方有权单方解除本合同，乙方须无条件向甲方退还已收取的全部款项，且须按照本合同签约总价的10%向甲方支付违约金，且如乙方的该等违约行为给甲方造成损失，甲方有权另行追究乙方的赔偿责任。

七、相关权利及义务

1、甲方和采购代理机构（如委托）在验收时对不符合本合同询价文件要求的货物或服务有权拒绝接收和追究违约责任。

2、甲方和采购代理机构（如委托）有权监督乙方切实履行缺陷责任期的相关义务（即售后服务），且有权追究乙方在缺陷责任期内没有按照本合同的约定（包括乙方的响应文件承诺内容等）履行相关义务的违约赔偿责任。

3、甲方按照本合同的约定履行付款责任。

4、甲方和采购代理机构（如委托）对乙方的技术及商业机密予以保密。

5、乙方有权按照合同要求甲方及时支付相应合同款项。

6、乙方有义务按响应文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

八、违约责任

1、甲方无正当理由逾期付款，每逾期一日，甲方应当以欠付款项为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率所对应的日利率，向乙方支付违约金。

2、乙方必须保证质量，并按时交付，如乙方逾期交付，每逾期一日按本合同签约总价的千分之一支付违约金；乙方未按图纸资料及本合同附件要求存在质量问题，乙方应负责整改和维修，并承担延期交付的责任；如逾期天数超过15日，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退还已收取的全部款项，且须按照本合同签约总价的10%向甲方支付违约金，且如乙方的该等违约行为给甲方造成损失，甲方有权另行追究乙方的赔偿责任。

3、如若乙方没有按照本合同的约定和相关法律规定履行缺陷责任期服务（售后服务承诺），甲方不仅有权不予退还质量保证金，而且有权另行委托其它有资质的第三方维修甚至重做，由此产生的一切费用均由乙方承担。此外，如若乙方的该等违约行为给甲方造成损失，甲方有权另行追究乙方的赔偿责任。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典-合同编》处理。

- 合同解除

- 如若乙方存在以下情形之一，视为根本性违约，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退还已收取的全部款项，且须按照本合同签约总价的10%向甲方支付违约金，且如乙方的该等违约行为给甲方造成损失，甲方有权另行追究乙方的赔偿责任：

- 1、乙方未能在本合同约定的期限内或甲方同意延长的期限内交付本合同题述项目工程（服务成果）；

- 2、乙方未能按照本合同的约定履行本合同或完全履行本合同，当甲方向乙方发出违约整改通知书后，乙方未能按照甲方的整改内容（要求）和整改期限予以整改的；

- 3、乙方因停业整顿或破产清算导致自身丧失履约能力的；

- 4、乙方存在《中华人民共和国民法典-合同编》规定的法定解除合同之任何一种情形的。

十、不可抗力

1、甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方和采购代理机构通报不能履行合同或不能完全履行的理由，乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交工期到期以前及时向甲方和采购代理机构通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，双方可以签订延期履行本合同、变更履行本合同或者不再履行本合同的相关补充合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、本条上述不可抗力是指：不能预见、不能避免且无法克服的客观情况：如法律、法规、政策的变更，政府行为（包括但不限于甲方上级主管部门发布的指令或行政规范性文件等），自然灾害(如洪水、地震、火灾、海啸、台风等)以及战争、动乱、瘟疫等。

十一、税费

1、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

2、根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、争议解决

1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方应向甲方住所地（即本合同题述项目工程所在地）人民法院提起诉讼并完全适用中华人民共和国大陆地区现行相关法律文件。

2、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

十三、通知

本合同任何一方给另一方的通知（文件资料等），都应以书面形式发送，并以当面签收方式送达或以EMS、顺丰特快专递等邮寄方式送达，如以前述邮寄方式送达，只要该通知按照双方在本合同尾页载明的地址予以邮寄，且自邮寄之日起3个工作日后即视为送达，无论对方是否签收。

十四、计量单位

除规范要求中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

十五、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

十六、合同生效及其他

1、本合同自甲、乙双方签字盖章之日即予生效。

2、本合同一式 四 份，以中文书写，双方各执 两 份，具有同等法律效力。

- 3、本合同所有附件（包括但不限于招标文件、投标文件、响应文件、报价表、中标通知书等）均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 4、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要等）即成为本合同的有效组成部分。

5、如一方住所地（通讯地址）、联系电话有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

6、本合同如需修改、变更或需补充合同内容，经甲、乙双方协商一致，可另行签订相关补充合同，该补充合同作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

本合同签订日期：     年    月    日。

甲方（公章）：台山市农业农村局    乙方（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

或授权签约人（签名）：                      或授权签约人（签名）：

地    址：                                  地    址：

联 系 人：                                  联 系 人：

联系电话：                                  联系电话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

- 第五章 投标文件格式

响应文件封装外包装封面格式

（正本/副本/开标报价一览表）

响 应 文 件

项目名称：

供应商名称：

供应商地址：

法 定 代 表 人

或被授权人（签字或盖章）：

年  月  日   时  分开标，此时间以前不得开封

响应文件封面格式

招标人：

项目名称：

投 标 文 件

投 标 人：                                   （盖章）

投标人地址：

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

编制日期：       　　　    年         月            日

一、响应承诺函

致:广州市见智咨询有限公司

你方组织的“广东第一田”高标准农田数字化建设项目（项目编号：JZ-TS2024080120），我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的“广东第一田”高标准农田数字化建设项目（项目编号：JZ-TS2024080120）的询价文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了询价文件的所有内容，包括澄清、修改文件(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此询价文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意询价文件的相关条款，放弃对询价文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并申明如下:

1.按询价文件提供的全部货物(工程、服务)与相关服务的询价总价详见《报价函》。

2.本响应文件的有效期为从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

3.我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

4.我方如果成交，将保证履行询价文件及其澄清、修改文件(如果有)中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求》及《合同书》中的全部任务。

5.我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

6.我方询价报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

7.我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。

8.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

9.我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

10.我方未被列入法院失信被执行人名单中。

11.我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下:

(1)我方参加本项目政府采购活动前3 年内在经营活动中没有以下违法记录，或因法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(2)我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，可将我方做无效响应处理，我方愿意承拍相应的法律责任。

12.我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

投 标 人：                                     (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

日期：          年        月        日

- 资格文件

- 注：1.供应商按询价邀请书“供应商资格要求”提交资格文件。

- 2.所提供的复印件均需加盖供应商的单位公章。

- 三、法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：台山市农业农村局/广州市见智咨询有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照或事业法人证号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书（如需）

致：台山市农业农村局/广州市见智咨询有限公司：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

全权代表本公司参与此采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位：          （盖章）      法定代表人              （签字或盖章）

签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照或事业法人证号码：                         经济性质：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.有效期限：与本公司响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

4.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

附表：

代理人身份证复印件

四、报价一览表

项目名称：“广东第一田”高标准农田数字化建设项目

供应商名称：

[货币单位：人民币 元]

| 项目 | 报价（含税） | 完工期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| “广东第一田”高标准农田数字化建设项目 | （小写）： （大写）： | 在需求中单独提供 |  |

注：

- 投标报价均为人民币含税全包价，包括所有的费用。

- 2、供应商认为有必要说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。

投 标 人：                                     (盖章)

法定代表人或其委托代理人：               (签字或盖章)

日期：          年        月        日

- 详细报价清单

注：供应商投标时不得更改采购人发出的工程量清单数据，否则在确认成交后采购人有权要求成交人按清单数量施工。

- 其他资料

- （格式自拟）

- 询价文件要求提供的其他资料。

- 供应商认为需提供的其他资料。